|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA DE INICIO** | 30/09/2021  9:00 PM | **FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN** | 01/10/2021  00:00 AM |
| **PARTICIPANTES** | Andrés Rodríguez | Daniel Mora Parra | Gerson Reina |
| Andrés Londoño | Michael Parra | Alejandro Méndez |
| **TEMAS A TRATAR** | DESARROLLO//CONCLUSIONES | | COMPROMISOS |
| Épicas – Historias de Usuario | * Se ajustaron descripciones de las épicas Registro de usuario, Inicio de sesión, Interfaz Inicial, interfaz Aprendizaje, Interfaz Juegos, Interfaz Opciones y Creación de Base de Datos., se crean tareas para las épicas. | | Seguimiento historias de usuario faltantes, actualizar en el Zenhub del proyecto. |
| BD a usar | * Se va a usar el motor MySql, se procede a socializar las relaciones y las tablas. * Se contemplará usar FireBase, validando documentación. | | * Validar y socializar las tablas y relaciones. * En espera de FeedBack por parte de Gerson Reina, Michael Parra. |
| Definición de roles | * Se define Scrum Master (Andrés Rodríguez), se define Team Scrum (Andrés Londoño, Daniel Mora, Michael Parra, Gerson Reina, Alejandro Méndez). | | N/A |