|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA DE INICIO** | 26/10/2021  09:40 PM | **FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN** | 26/10/2021  10:00 PM | |
| **PARTICIPANTES** | Andrés Rodríguez | Daniel Mora Parra | Gerson Reina | |
| Andrés Londoño | Michael Parra | Alejandro Méndez | |
| **TEMAS A TRATAR** | DESARROLLO//CONCLUSIONES | | COMPROMISOS | Responsables |
| Días de la semana | En esta historia de usuario se desarrollará la ventana de los días de la semana- Se establece nombre y estructura del layout para próxima corrección | | Crear ventana con los días de la semana de sección de aprendizaje/En progreso de desarrollo | * Andrés Rodríguez * Gerson Reina * Edgar Méndez * Daniel Mora |
| Saludos | En esta historia de usuario se desarrollará la ventana de los saludos -Se establece nombre y estructura del layout para próxima corrección | | Crear ventana con saludos en la sección de aprendizaje/En progreso de desarrollo | * Andrés Rodríguez * Gerson Reina * Edgar Méndez * Daniel Mora |
| Básico | En esta historia de usuario se desarrollará la ventana de lenguaje básico -Se establece nombre y estructura del layout para próxima corrección | | Crear ventana con lenguaje básico /En progreso de desarrollo | * Andrés Rodríguez * Gerson Reina * Edgar Méndez * Daniel Mora |
| Abeceario | En esta historia de usuario se desarrollará la ventana del abecedario -Se establece nombre y estructura del layout para próxima corrección | | Crear ventana con el abecedario en la sección de aprendizaje/En progreso de desarrollo | * Andrés Rodríguez * Gerson Reina * Edgar Méndez * Daniel Mora |
| verbos | En esta historia de usuario se desarrollará la ventana de algunos verbos -Se establece nombre y estructura del layout para próxima corrección | | Crear ventana con los verbos más utilizados en la sección de aprendizaje/En progreso de desarrollo | * Andrés Rodríguez * Gerson Reina * Edgar Méndez * Daniel Mora * Andrés Londoño * Michael Parra |
| Tener actualizado zen hub | Se actualizará el zenhub | | Actualizar el zenhub | * Andrés Londoño |
| Hacer el logout, remember me, cambio de contraseña | Se desarrollará el código correspondiente a desconectarse, recordarme y cambio de contraseña | | /En progreso de desarrollo | * Michael   Parra |
| Fragments | Se desarrollará el tema de fragmentos en Androir Studio, para las ventanas de actividades y aprendizaje, para darle un mejor dinamismo | | Se desarrollará el menú de aprendizaje a través de fragments/En progreso de desarrollo | * Andrés Londoño |