|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA DE INICIO** | 06/10/2021  9:00 PM | **FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN** | 06/10/2021  09:19 PM | |
| **PARTICIPANTES** | Andrés Rodríguez | Daniel Mora Parra | Gerson Reina | |
| Andrés Londoño | Michael Parra | Alejandro Méndez | |
| **TEMAS A TRATAR** | DESARROLLO//CONCLUSIONES | | COMPROMISOS | Responsables |
| Actualización Zenhub | * Desarrollo de registro de usuario * Creación base de datos * Creación esquema base de datos * Interfaz Inicial de la App | | Mantener Actualizado Zenhub y redactar avances. | Gerson Reina |
| BD | * Se define base datos Firebase * Creación del proyecto * Usuario general para Firebase | | * Linkear base de datos con Androidstudio y poblar con información. | Gerson Reina  Michael Parra  Andres Rodriguez |
| Definición diseño App | * Diseño de texturas y colores | | Definir gama de paleta de colores para la interfaz, tipos de botones. | Alejandro Mendez  Daniel Mora |
| Desarrollo Código-Interfaz | * Diseño de Ventana e interfaces | | Complementar diseño de interfaces teniendo en cuenta la paleta de colores. | Andres Londoño |