|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA DE INICIO** | 07/10/2021  9:20 PM | **FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN** | 07/10/2021  09:45 PM | |
| **PARTICIPANTES** | Andrés Rodríguez | Daniel Mora Parra | Gerson Reina | |
| Andrés Londoño | Michael Parra | Alejandro Méndez | |
| **TEMAS A TRATAR** | DESARROLLO//CONCLUSIONES | | COMPROMISOS | Responsables |
| Actualización Zenhub | * Desarrollo de registro de usuario * Avances de los layaut | | Mantener Actualizado Zenhub y redactar avances. | Gerson Reina |
| BD | * Se implementa la base y se registra con un correo general del proyecto * Creación del proyecto * Se configura la base de datos con el Android estudio para que se almacenen los datos de los usuarios | | * Corregir los pequeños errores en la base de dato | Gerson Reina  Michael Parra  Andrés Rodríguez |
| Implementación de los diseños | * Con la elección de la paleta de colores, se procede a implementarlos en en los layauts | | Buscar ideas de de como implementar los layauts para que sean amigables con los usuarios.. | Alejandro Mendez  Daniel Mora |