|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA DE INICIO** | 12/10/2021  9:12 PM | **FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN** | 12/10/2021  09:45 PM | |
| **PARTICIPANTES** | Andrés Rodríguez | Daniel Mora Parra | Gerson Reina | |
| Andrés Londoño | Michael Parra | Alejandro Méndez | |
| **TEMAS A TRATAR** | DESARROLLO//CONCLUSIONES | | COMPROMISOS | Responsables |
| Base de datos | * Configurar inicio de sesión. | | Crear login exitoso | Gerson Reina |
| Entrega segundo corte | * Se dividen las actividades en el grupo para tener documentación lista | | * Tener lista documentación con parámetros requeridos. * Realizar estimación poker de los dos últimos spring | Andrés Rodríguez  Alejandro Méndez |
| Logo y paleta de colores Android studio | * Se requiere implementar en el código nueva paleta de colores con el nuevo logo. | | Tener aplicación actualizada con los establecido en sesión pasada | Andrés Londoño |
| Entrega segundo corte | Se asignan actividades Zenhub | | Tener grafica burn down | Gerson Reina |
| Zenhub | Se actualizan historias de usuario a nivel de Zenhub | | Tener Zenhub actualizado | Daniel Mora |
| Logo y paleta de colores | * Cambio logo y se definen paleta de colores para usar en la app | | Comenzar a usar colores en la app y cambio de logo | Alejandro Méndez  Daniel Mora |