|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA DE INICIO** | 20/10/2021  6:24 PM | **FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN** | 20/10/2021  06:40 PM | |
| **PARTICIPANTES** | Andrés Rodríguez | Daniel Mora Parra | Gerson Reina | |
| Andrés Londoño | Michael Parra | Alejandro Méndez | |
| **TEMAS A TRATAR** | DESARROLLO//CONCLUSIONES | | COMPROMISOS | Responsables |
| Mockups | * Desarrollar el mockup de aprendizaje para continuar con el proceso de desarrollo del layout de aprendizaje. | | * Realizar el mockup | * Alejandro Méndez * Daniel Mora * Andrés Rodríguez |
| Implementación de los mockups | * Con los mockups propuestos, se realizará la implementación en el Android Studio | | * Realizar la implementación | * Andrés Londoño * Michael Parra |
| Zenhub | * Se administrará el zenhub, para las respectivas graficas de Burndown * Se creo un nuevo issues para la vista de opciones del usuario | | * Se actualizará el zenhub | * Gerson Reina * Michael Parra |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |